浙江大学海宁国际校区2026年改善项目全过程施工监理服务采购项目

询价文件

浙江大学国际联合学院（海宁国际校区）

2026年6月

第一部分  邀请书

:

浙江大学国际联合学院（海宁国际校区）（以下简称“询价单位”）拟采购海宁国际校区2026年改善项目全过程施工监理服务采购项目，特邀请贵公司参与本项目询价。

询价单位不负担报价单位在准备和递交标书等投标过程中发生的任何费用。

受邀单位在收到询价单位发出的邀请书后，请立即以邮件或书面形式予以确认；如中途退出投标的，也请尽快以邮件或书面形式通知我们，谢谢合作。

浙江大学国际联合学院（海宁国际校区）

日期：        年    月    日

第二部分、报价须知

一、项目概况

为浙江大学海宁国际校区2026年改善项目提供全过程监理服务，改善项目有3项：

1.浙江大学国际校区安防监控整体更新提升工程（一期），主要工程内容为浙江大学海宁国际校区室外老旧监控更新升级及室内智能化监控增补，同时增加对应的系统后端存储设施及监控平台授权。施工预算93万，工期60天。

2.浙大海宁国际校区来同（3号）、4号书院监控新增工程，主要工程内容为来同（3号）书院和4号书院住宿单元公区新增监控，增加新的网络及存储设备。施工预算73万，工期60天。

3.国际校区体育馆泳池废水与河水再利用绿化浇灌改造工程，主要工程内容为增加泳池废水处理系统和河水利用一体化泵站并接入校区浇灌系统。施工预算60万，工期60天。

二、项目需求

商务需求

（1）投标供应商需符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，同时本项目不接受联合体参加投标；

（2）投标人须为具有建设行政主管部门核发的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理资质乙级及以上的独立法人。

（3）拟派项目总监应具有国家注册监理工程师执业证书且在有效期内，注册专业机电安装工程专业 ，工程师及以上级别技术职称，为投标人在册正式员工（需附社保证明或个人交纳对帐单）。

（4）拟派总监理工程师曾以总监理工程师身份完成过2023年1月1日以后竣工的单个工程合同额大于200万元的弱电智能化或机电工程的监理业绩1个或以上。有效证明材料为：中标通知书（或委托监理合同）和竣工验收证书（或竣工验收备案表或单位工程质量竣工验收记录表）的复印件，以上资料都需体现总监理工程师姓名，如无法显示的，还须提交建设单位出具的证明材料，原件备查）。

（5）本项目采购总预算45200元，按项目分别报价，总价超出预算为无效报价。中标后，不论工程造价增减、工期延期等，监理费用不予调整。

技术需求

（1）总监理工程师要求每月到岗率不低于80%（即出勤天数占实际施工天数的比例），以人脸识别考勤为准。

（2）专业监理工程师或监理员最少一名，到岗率要求不低于70%，高峰期或关键施工阶段需全员在岗，以人脸识别考勤为准。

（3）三个工程监理合同分别签署，其他具体要求按照修缮工程监理合同(浙大示范合同总务〔2020〕7号)执行。（详见附件）

三、付款方式

1.工程竣工验收及提交竣工资料后，支付合同价100%。

四.报价文件要求

1、报价单位应根据询价单位需求编制报价文件，文件格式及要求参考第三部分。

2、报价单位应提供盖有公章的报价文件。

3、报价文件编制完成后，请于2026年6月10日下午14：00前将盖有公章的报价文件电子版发送至zhaolv@intl.zju.edu.cn

五、联系方式

1、地点：浙江省海宁市海州东路718号浙江大学国际校区行政楼203；

2、邮编：314400

3、电话：0571-87572117

4、联系人：吕老师

第三部分  响应文件格式

封面

正本或副本

（报价单位名称）

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

报价单位名称（盖章）：

报价单位地址：

授权代表签字：

日期：  年  月  日

报价明细表

金额单位：人民币 元

| 序号 | 服务内容 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江大学国际校区安防监控整体更新提升工程（一期） |  |  |
| 2 | 国际校区来同（3号）、4号书院监控新增工程 |  |  |
| 3 | 国际校区体育馆泳池废水与河水再利用绿化浇灌改造工程 |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 其他附加服务或优惠条件 | 报价单位是否有提供其他附加产品或服务的意愿。若有，请详述。 |  |  |
| 报价单位 | 单位负责人签字（盖章） 日期： 年 月 日 |  |  |
| 备注 | 1、请各报价单位本着真实、自愿、合理的原则对询价单位所需服务进行报价，该报价将作为询价单位选择供货单位的一项重要依据。 2、报价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。 3、此表在不改变格式要求的情况下，可自行制作。 |  |  |

技术偏离表

项目名称：浙江大学海宁国际校区楼宇修缮工程（一期）全过程施工监理服务采购项目

项目编号：

| 需求概述 | 需求详细描述 | 响应规格 | 是否偏离 （详细说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 总监理工程师到岗率 | 要求每月到岗率不低于80%（即出勤天数占实际施工天数的比例），以人脸识别考勤为准。 |  |  |
| 专业监理工程师或监理员 | 人数最少1人，到岗率一般要求不低于70%，高峰期或关键施工阶段需全员在岗，以人脸识别考勤为准。 |  |  |
| 具体要求 | 具体要求按照修缮工程监理合同(浙大示范合同总务〔2020〕7号)执行，如有对具体条款有执行上的正或负偏离，请一一详细说明。 |  |  |

说明：

1、逐项按照询价文件要求填写响应规格。

2、偏离说明是指对询价文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购方要求）、负偏离（低于采购方要求）、无偏离（满足采购方要求）。

3、如不填写或填写不全或未如实填写，自行承担响应风险。

响应供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：  年  月  日

商务偏离表

项目名称：浙江大学海宁国际校区楼宇修缮工程（一期）全过程施工监理服务采购项目项目编号：

| 项目 | 采购文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 支付 | 工程竣工验收及提交竣工资料后，支付合同价100%。 |  |  |

说明：

1、逐项按照询价文件要求填写响应规格。

2、偏离说明是指对询价文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购方要求）、负偏离（低于采购方要求）、无偏离（满足采购方要求）。

3、如不填写或填写不全或未如实填写，自行承担响应风险。

响应供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：  年  月  日

报价单位一般情况

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 手机： |  | 联系人： |
| 5 | 传真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 作为承包人经历年数 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明：所有报价单位都须填写此表。

报价单位名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：  年  月  日

法定代表人资格证明书

致: 浙江大学国际联合学院(海宁国际校区)：

我                 （姓名）系                            （报价单位名称）的法定代表人，身份证号：                                     。

特此证明。

法定代表人身份证： 复印件粘贴处

报价单位名称（盖章）：

日期：  年  月  日